| Empresa: Logo da sua empresa aqui | TERMO DE ABERTURA DO PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Revisão Nº: 02 | # Data Revisão: # 05/05/2026 | Pág. |

| Nome do Projeto: Cliente: Patrocinador do Projeto: Gerente do Projeto: Previsão de Início e Término: | Projeto Interdisciplinar - APP para Kripto Academy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Krypton Academia |  |
|  | Lex Luthor - (DIretor Geral da Krypton) |  |
|  | Victor Stone - (Diretor da Cyborg Desenvolvedores ) |  |
|  | / / | / / |

Descrição da Oportunidade a ser aproveitada ou do Problema a ser resolvido:

A rede de academia necessita de um app onde possam gerenciar e ter uma base de dados tanto no processo de cadastro de alunos e assinatura de planos. Com o cadastro feito no aplicativo, o aluno vai ter acesso a academia e os benefícios disponíveis de acordo com seu plano.

Objetivo:

Criar um aplicativo para academia onde os alunos possam ter o controle do seu plano podendo ver onde são suas unidades mais próximas e quais são os beneficio disponíveis Este app transforma a burocracia da recepção em uma experiência digital de 30 segundos. Ele garante que a academia nunca perca dinheiro liberando acessos indevidos e dá ao aluno do plano mais caro a sensação de exclusividade que ele pagou para ter.

Descrição Resumida do Projeto:

A página da Academia Krypton que coloca o processo burocrático da academia inteira no bolso do aluno. O objetivo principal é automatizar o controle de acessos e a entrega de benefícios, eliminando filas na recepção, reduzindo o trabalho administrativo e aumentando a satisfação do cliente. - Autoatendimento total: O aluno faz tudo sozinho — se cadastra, escolhe o plano, vê onde pode treinar e agendar seus profissionais. - Fim do desperdício de benefícios: O sistema garante que benefícios caros (como nutricionista e personal) só sejam acessados por quem realmente paga por eles (Plano Elite). - Fidelização: Um app intuitivo faz o aluno se engajar mais com a academia, diminuindo a chance de ele cancelar o plano.

Restrições:

Prazo de entrega: 3 meses - Prazo acadêmico definido Empresa fictícia - sem orçamento real

Premissas:

Desenvolvimento do sistema Front-end: Atualmente, as tecnologias híbridas dominam o mercado de desenvolvimento web. - Bootstrap:É o framework front-end mais popular do mundo, utilizado para criar e estilizar sites e aplicações web de forma rápida. Back-end: - Node.JS: O padrão da indústria para escalabilidade e rapidez. - Express.JS: é um framework para Node.js que simplifica a criação de aplicativos web e APIs. Ele funciona como uma "ponte" que facilita o gerenciamento de servidores, rotas (URLs) e requisições HTTP (como GET e POST), tornando o desenvolvimento backend muito mais rápido se comparado ao uso do Node.js puro. - MySQL : Excelente para a parte de cadastro e finanças devido à sua integridade relacional (garantindo que um aluno sempre esteja ligado a um plano válido). - JWT (JSON Web Token): é um padrão aberto e seguro usado para transmitir informações compactas entre duas partes como um objeto JSON

Estudos Preliminares:

Há necessidade da realização de estudos preliminares/complementares antes do início do projeto? ( X ) Sim ( ) Não

Se sim, quem será o responsável pelo estudo?

Local da Reunião								Data da Reunião

| Sala de Aula / Ambiente Virtual | 02/03/2026 |
| --- | --- |

Participantes						Assinatura

| Kaique Reinaldo dos Santos |  |
| --- | --- |
| Leonardo de Souza Baldo |  |
| Kelvin Fernando G Presterrigo |  |
| Guilherme Sousa dos Santos |  |